Годовой отчёт по исполнению муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Володарского муниципального района» за 2024 год

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета Володарского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчётного года | сводная бюджетная роспись на отчётную дату* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Володарского муниципального района» | всего | 1514,1 | 2306,0 | 2306,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы – Администрация Володарского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
|  |  | Управление образования | 605 | 1067,57 | 1067,57 |
|  |  | ОКС и МП | 826,7 | 1156,04 | 1156,04 |
| Основное мероприятие 1.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего | 937,40 | 1507,6 | 1507,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы – Администрация Володарского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 82,40 | 82,4 | 82,4 |
|  |  | Управление образования | 495,00 | 973,7 | 973,7 |
|  |  | ОКС и МП | 360,00 | 451,5 | 451,5 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение, установка и поверка приборов учета | Всего | 576,70 | 798,41 | 798,41 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы Администрация Володарского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 110,00 | 93,87 | 93,87 |
|  |  | ОКС и МП | 466,70 | 704,54 | 704,54 |
| Основное мероприятие 1.6 | Замена тепловых сетей с использованием эффективных технологий и материалов по тепловой изоляции трубопроводов | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Реконструкция части системы освещения | Соисполнители | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Изготовление энерго паспортов муниципальных учреждений | Итого | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |  | Муниципальный заказчик-координатор | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

------------------------------------------

<*>   Для годового отчёта – 31 декабря отчётного года

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального района

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы<**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Володарского муниципального района» | Всего (1) + (2 )+ (3) + (4) + (5) + (6) | 2090,57 | 2306,00 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 2090,57 | 2306,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства поселений) | 0,00 | 0,00 |

В 2024 году приобретено в собственность еще здание.

<*>В соответствии с муниципальной программой

<**>Кассовые расходы бюджета Володарского муниципального района, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Результатами реализации наиболее значимых мероприятий Программы являются:

Замена ламп накаливания на энергосберегающие:

Муниципальные учреждения Культуры – 451,45 т. р.

Муниципальные учреждения Образования – 973,7 т. р.

Приобретение, установка и поверка приборов учёта:

Муниципальные учреждения Культуры -704,54 т. р.

Муниципальные учреждения Образования – 93,87 т. р.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | Начала реализации | окончания реализации | Заплани-рованные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1.4 Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 937,4 | 1507,6 | Проблем не возникло |
| 2 | Мероприятие 1.5 Приобретение, установка и поверка приборов учета | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 576,70 | 798,41 | Проблем не возникло |
| 3 | Мероприятие 1.8 Изготовление энерго паспортов муниципальных учреждений | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | Не требуется |

В 2024 году приобретено в собственность еще здание, поэтому показатели в графе «достигнутые значения» превышают запланированных.

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчётного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному 2023 году | Отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2024 год | Факт За 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 5829,27 | 6382,90 | 6029,0 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 52970,94 | 55303,14 | 55707,96 |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 20952,85 | 26128,55 | 34179,11 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 49237,42 | 57655,59 | 75194,04 |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 992,00 | 1000,00 | 992,00 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 50,83 | 51,00 | 50,83 |  |
| 4 | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | Тыс.куб. м | 799,03 | 1365,70 | 800,3 |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 6538,58 | 10181,82 | 5802,18 |  |

--------------------------------

<*>Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчётному.

Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие и по приобретению, установке и поверке приборов учета, предусмотренные Программой, реализованы в полном объёме.

Мероприятия по изготовлению энергопаспортов не выполнено в связи с отсутствием необходимости в их изготовлении.

Требуется дальнейшая реализация мероприятий предусмотренных Программой, так как не во всех учреждениях образования и культуры обеспечено:

- оснащение зданий приборами учёта коммунальных ресурсов;

- замена ламп освещения на энергосберегающие;

- замена комплектов светильников на энергосберегающие;

- ремонт инженерных систем с применением современных материалов.

После выполнения всех вышеперечисленных мероприятий необходимо будет сосредоточить все усилия на обеспечении экономии ресурсов, путём учёта и контроля их рационального использования.

Первый заместитель

главы администрации                                                                                                          А.С. Иванов