Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области»  по итогам реализации за 2024 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 
1.Оценка степени реализации мероприятий 
[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма 1 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Володарского муниципального округа»
М=1     Мв = 1           К1пп = 1/1= 1
1.2. Подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей»
М= 1    Мв = 1         К1пп = 1/1= 1

1.3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»
М= 0    Мв = 0     в 2024г. мероприятия в рамках подпрограммы не планировались        
                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.1. Подпрограмма 1 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Володарского муниципального округа»
Зф = 14056,1                Зп = 14056,1     К2пп = 14056,1/14056,1 = 1
2.2.      Подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей»
Зф = 1756,2                  Зп = 1756,2       К2пп = 1756,2/ 1756,2 = 1
2.3.  Подпрограмма 3 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»
Зф =  0              Зп = 0 в 2024г. финансирование в рамках подпрограммы не планировалось     
                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу
[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
3.1. Подпрограмма 1 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Володарского муниципального округа»
         ЗИ факт = 22                    ЗИ план = 22                        Ипп  = 1 
[image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = 1/1 = 1
3.2.   Подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей»
         ЗИ факт =1               ЗИ план =1                                  Ипп  = 1
         ЗИ факт =8               ЗИ план =8                                  Ипп  = 1
[image: image14.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1)/2 = 1
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image17.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image18.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

4.1. Подпрограмма 1 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Володарского муниципального округа»
 К1пп =1          К2пп = 1                 К4пп=1                     
Rпп =1х0,4 + 1х0,2 + 1х0,4 = 1 - Высокая
4.2. Подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей»
 К1пп =1         К2пп = 1                 К4пп=1
                                      Rпп = 1х0,4 + 1 х0,2 + 1х0,4= 1  - Высокая
5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

                                           M

К4МП =  Имп / M  , где
                             1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

К4МП=(1+1+1)/3= 1
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

                                                                                j
RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где
                                                             1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

[image: image19.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;
j – количество подпрограмм;
vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
К4мп=1           vj1 =0,889          vj2 = 0,111            
RМП =0,5х1+0,5х(1х0,889+1х0,111)= 0,5+0,5х(0,889+0,111) = 1
RМП=1       RМП>=0,9 - высокая
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» по итогам реализации за 2024 год признается высокой.
Консультант отдела экономики,

предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                               Л.Н. Белавина
