ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» за I полугодие 2025 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | всего | 144622,3 | 173 475,8 | 61436,5 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 144622,3 | 173 475,8 | 61436,5 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и содержание уличного освещения» | всего | 26 453,7 | 26 453,7 | 13 341,2 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 26 453,7 | 26 453,7 | 13 341,2 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Потребление электроэнергии сетями уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 13 377,0 | 13 377,0 | 6 519,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 451,7 | 5 416,3 | 1 786,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 000,0 | 5 035,4 | 035,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство сети уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 2 625,0 | 2 625,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание общественных территории округа | всего | 44 637,0 | 60 283,9 | 12 753,5 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 44 637,0 | 60 283,9 | 12 753,5 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обслуживание и уборка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 18 738,9 | 25 90,7 | 4 022,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 3 360,9 | 11 303,7 | 1 661,7 |
| Основное мероприятие 1.3 | Акарицидная обработка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 214,8 | 214,8 | 120,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Устройство и ремонт тротуаров | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 6 000,0 | 9 455,2 | 2 710,9 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 14 171,5 | 11 218,6 | 3 096,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Приобретение, установка, монтаж, демонтаж элементов для уличных мероприятий | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 2 150,9 | 2 150,9 | 1 142,2 |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронения | всего | 20747,5 | 33 277,4 | 17 994,9 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 20747,5 | 33 277,4 | 17 994,9 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обслуживание и уборка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 015,5 | 10 162,0 | 2 283,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по озеленению территорий мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 320,0 | 320,0 | 19,3 |
| Основное мероприятие 1.3 | Акарицидная обработка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 270,0 | 270,0 | 181,1 |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 238,1 | 238,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 14903,9 | 22 287,3 | 15 511,2 |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | всего | 52 784,1 | 53 460,8 | 17346,9 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 52 784,1 | 53 460,8 | 17346,9 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Устройство, ремонт и содержание питьевых колодцев (включая исследование воды, профилактические работы по дезинфекции питьевых колодцев) | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 4 702,8 | 4 702,8 | 63,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Присвоение адресов объектам, приобретение табличек | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 11 052,9 | 11 729,6 | 3 187,5 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение деятельности службы по благоустройству территории округа при МАУ АХУ | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 36 998,4 | 36 998,4 | 14096,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского

муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 190 376,7 | 73 659,3 | 38,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 173 475,8 | 61 436,4 | 35,4 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | 16 900,8 | 12 222,9 | 72,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 26 453,7 | 13 341,2 | 50,4 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 26 453,7 | 13 341,2 | 50,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание общественных территории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 64 260,5 | 15 670,1 | 24,4 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 60 283,9 | 12 753,4 | 21,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 3 976,6 | 2 916,7 | 73,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 46 201,6 | 27 301,1 | 59,1 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 33 277,4 | 17 994,9 | 54,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 12 924,2 | 9 306,2 | 72,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 53 460,8 | 17 346,9 | 32,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 53 460,8 | 17 346,9 | 32,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

### подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответствен ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланиро ванные значения | достиг нутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация и содержание уличного освещения» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
| 3 | Мероприятие 1.1 «Потребление электроэнергии сетями уличного освещения» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 48% | 48% | - |
| 4 | Мероприятие 1.2 Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 33% | 33% | - |
| 5 | Мероприятие 1.3 Ремонт сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100% | - |
| 6 | Мероприятие 1.4 Строительство сети уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Да | 0 | 0 | - |
| 8 | Подпрограмма 2 Содержание общественных территории округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
| 9 | Мероприятие 1.1 Обслуживание и уборка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 11 га | 11 га | 15,5 | - |
| 10 | Мероприятие 1.2. Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 14,7% | 14,7% | - |
| 11 | Мероприятие 1.3. Акарицидная обработка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 56% | 56,% | - |
| 12 | Мероприятие 1.4. Устройство и ремонт тротуаров | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Да | Да | 40,2 % | - |
| 13 | Мероприятие 1.5. Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 30 % | 30 % | - |
| 14 | Мероприятие 1.6. Приобретение, установка, монтаж, демонтаж элементов для уличных мероприятий | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 53% | 53% | - |
| 15 | Подпрограмма 3 Содержание мест захоронения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
| 16 | Мероприятие 1.1. Обслуживание и уборка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 22,5% | 22,5% | - |
| 17 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по озеленению территорий мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 6% | 6% | - |
| 18 | Мероприятие 1.3. Акарицидная обработка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 67,1% | 67,1% | - |
| 19 | Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 0% | 0% | - |
| 20 | Мероприятие 1.5. Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 70% | 70% | - |
| 21 | Подпрограмма 4 Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
| 22 | Мероприятие 1.1. Устройство, ремонт и содержание питьевых колодцев (включая исследование воды, профилактические работы по дезинфекции питьевых колодцев) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 1,3 % | - |
| 23 | Мероприятие 2. Присвоение адресов объектам, приобретение табличек | Администрация Володарского муниципального округа | х | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | - | 0 | - |
| 24 | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 27,2 % | - |
| 25 | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности службы по благоустройству территории округа при МАУ АХУ | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 38 % | - |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за I полугодие 2025 года.

#### Подпрограмма 1 Мероприятие 1.2 «Содержание и обслуживание сетей уличного освещения» - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

#### Подпрограмма 1 Мероприятие 1.3 «Ремонт сетей уличного освещения» - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по закупки светодиодных светильников.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.1 «Обслуживание и уборка общественных территорий округа» - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по санитарной очистке территории площадью не менее 11 га.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.2 « Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий» - за I полугодие 2025 года по содержанию зеленых насаждений.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.3 «Акарицидная обработка общественных территорий округа»  - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по акарицидная обработке общественных территорий округа, площадь работ составила 26,42 га.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.4 «Устройство и ремонт тротуаров» - за I полугодие 2025 года выполнены работы по устройству тротуара и дорожного покрытия по пр-ту Кирова в рамках проекта «Вам Решать».  В рамках проекта инициативного бюджетирования «Володарский выбор» выполнен ремонт тротуара п. Юганец. Ул. Северная, д.5 до контейнерной площадки ул. Северная, д.3.; ремонт тротуара в парке по ул. 1 Мая в п. Смолино.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.5 «Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов» - за I полугодие 2025 года. В рамках проекта инициативного бюджетирования «Володарский выбор» устроена детская игровая площадка в р.п. Фролищи и п. Старя Сейма. Выполнен текущий ремонт элементов, оборудования скейтпарка на общественном пространстве «Решето». Приобретены детские игровые элементы, скамейки и ограждения для установки на детских площадках в с. Старково и д. Дева.

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.1 «Обслуживание и уборка мест захоронений»- за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по обслуживанию и уборки мест захоронений.

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.3 «Акарицидная обработка мест захоронения» - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по акарицидная обработке мест захоронений, площадь работ составила не менее 26,58 га.

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.5 «Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов» - за I полугодие 2025 года выполнены мероприятия по ремонту памятников в п. Золино, с. Мячково, п. Ильиногорск, п. Смолино, п.Юганец. Выполнены работы по  благоустройству воинского захоронения, расположенного по адресу: Нижегородская область, п. Голышево, з/у 1Б и благоустройству воинского захоронения, расположенного по адресу: Нижегородская область, 1км южнее с Золино трассы м7 Москва-Нижний Новгород.

#### Подпрограмма 4 Мероприятие 1.3 «Прочие мероприятия по благоустройству» - за I полугодие 2025. Выполнен ремонт сетей уличного освещения, комплексная очистка территории парка Авиаторов. Выполнены работы по установке урн и велопарковки в п. Ильиногорск. Проведены ремонты работы на площади Ленина в п. Смолино

Первый зам. главы администрации                                                                           А.С. Иванов