ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» за I полугодие 2025 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" | всего | 16 600,2 | 27 142,9 | 4 962,5 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 16 600,2 | 27 142,9 | 4 962,5 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. | Благоустройство придомовых территорий | всего | 4 450,2 | 10 394,2 | 1 483,9 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 4 450,2 | 10 394,2 | 1 483,9 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. | Благоустройство общественных пространств | всего | 4 650,0 | 2 610,1 | 346,0 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 4 650,0 | 2 610,1 | 346,0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. | Мероприятие И4. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 7 500,0 | 14 138,6 | 3 132,6 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 7 500,0 | 14 138,6 | 3 132,6 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5. | Мероприятия о проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6. | Инвентаризация территорий, подлежащих благоустройству принадлежащих юридическим лицам | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах  бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 196 092,0 | 84 771,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета округа Володарского муниципального округа | 27 142,9 | 4 962,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 87 668,2 | 3 823,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 81 280,9 | 75 986,2 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства поселений) | 0,0 | 0,0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | - | 17 ед. | 2 ед. | 12 | - |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных пространств | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | - | 18,18 % | 0 % | 0 | - |
|  | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Володарского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2026 | Январь 2025 | - | 2 | 0 | 0 | - |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за  I полугодие 2025 года.

#### Пункт 1 мероприятий – за I полугодие 2025 года были разработаны локально-сметные расчеты по ремонту дворовых территорий в п. Новосмолинский, р.п. Ильиногорск, п. Юганец. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам Решать» по адресу р.п. Юганец, ул. Парковая, д. 12, д. 13

#### Пункт 2 мероприятий – за I полугодие 2025 года были выполнены работы по проведению экспертизы проектной сметной документации благоустройства общественного пространства по проекту «Развитие культурного центра г. Володарка «Володарская мозаика».

#### Пункт 4 мероприятий - за I полугодие 2025 года выполнены работы по разработке проектной сметной документации  разделов: «электроснабжение и наружное освещение благоустройства общественного пространства по проекту «Развитие культурного центра города Володарска «Володарская мозаика»». Выполнены работы по разработке проектной сметной документации дополнительной территории благоустройства общественного пространства по проекту «Развитие культурного центра города Володарска «Володарская мозаика»». Выполнены работы по разработке проектной сметной документации по устройству фонтана по проекту «Развитие культурного центра города Володарска «Володарская мозаика»». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественного пространства по проекту «Развитие культурного центра города Володарска «Володарская мозаика». Заключен муниципальный контракт по благоустройству общественного пространства «Центральный парк культуры и отдыха в р.п. Ильиногорск».

Первый зам. главы администрации                                                                         А.С. Иванов