Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа»  по итогам реализации за 2024 год.
На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 
1.Оценка степени реализации мероприятий 
[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»
М= 4   Мв = 4           К1пп = 4/4= 1
1.2. Подпрограмма 2 – «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»
М= 3    Мв = 3          К1пп = 3/3= 1

                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»
Зф = 5587,73                      Зп = 5587,73     К2пп = 5587,73/5587,73= 1    
2.2.   Подпрограмма 2 – «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»
 Зф = 109915,85                 Зп = 111535,89     К2пп = 109915,85/111535,89 = 0,985
                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»
         ЗИ факт = 0,01                     ЗИ план = 10  (план к факту)                  Ипп  =0,7
         ЗИ факт = 0                          ЗИ план = 0                                           Ипп  = 0
         ЗИ факт = 0,12                     ЗИ план = 10                                        Ипп  = 0,012
         ЗИ факт =  6                         ЗИ план = 6 (план к факту)                     Ипп  = 1
         ЗИ факт = 82                        ЗИ план = 110   (план к факту)               Ипп  = 0,8
[image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

            N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (0,7+0+0,012+1+0,8)/5 = 0,502
3.2.   Подпрограмма 2 – «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»
         ЗИ факт = 28,2                  ЗИ план = 27 (план к факту)               Ипп  = 0,957
         ЗИ факт = 0,14                  ЗИ план = 0,08 (план к факту)             Ипп  = 0,571
         ЗИ факт = 8                       ЗИ план = 8                                        Ипп  = 1
         ЗИ факт = 198,8                ЗИ план = 198,8                                 Ипп  = 1
         ЗИ факт = 13                     ЗИ план = 13                                      Ипп  = 1
[image: image14.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (0,957+0,571+1+1+1)/5 = 0,906
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image17.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image18.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

4.1. Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области»
 К1пп =1          К2пп = 1                  К4пп=0,502                     
    Rпп =1х0,4 + 1х0,2 + 0,502 х0,4 = 0,801  - Средняя 
4.2. Подпрограмма 2 – «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области»
 К1пп =1         К2пп = 0,985                К4пп=0,906
                                      Rпп = 1х0,4 + 0,985х0,2 + 0,906х0,4 = 0,959 - Высокая
5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

                                           M

К4МП =  Имп / M  , где
                             1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

К4МП=(0,7+0+0,012+1+0,8+0,957+0,571+1+1+1)/10 = 0,704
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

                                                                                j
RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

                                                             1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

[image: image19.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
К4мп=0,704           vj1 = 0,048      vj2 = 0,952          
RМП =0,5х0,704 + 0,5х(0,801х0,048 + 0,959х0,952) = 0,352 +0,5х(0,038+0,912) = 0,827
                              RМП=0,827           0,8=<RМП<0,9 - средняя
Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2024 год признается средней.
Консультант отдела экономики,

предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                               Л.Н. Белавина
