[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 648
от 23 апреля 2026 года

О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2025 года

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2025 года, на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава Володарского муниципального округа
Совет депутатов Володарского муниципального округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2025 года(прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

	Председатель Совета депутатов
Володарского муниципального округа
__________________Е.А. Назарова
	Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа
__________________ Д.В. Третьяков


Приложение

к решению Совета депутатов

Володарского муниципального округа

от 23 апреля 2026 года № 648
Доклад

о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за период 2025 г.
Основной задачей администрации округа в сфере ЖКХ является организация и координация работ всех организаций (не зависимо от формы собственности) по качественному предоставлению коммунальных услуг жителям Володарского округа, а так же недопущению чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. 
Начатая работа в 2023 году по уходу от теплогенерирующих объектов, принадлежащих Минобороны РФ, благополучно окончена в 2025 году. В целях улучшения качества предоставления коммунальной услуги теплоснабжения на территории п. Юганец ул. Новая, ул. Парковая, п. Смолино, п. Центральный Володарского муниципального округа Нижегородской области, в рамках региональной программы Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» построены и введены в эксплуатацию новые котельные. Общая стоимость строительства котельных составила 279 223 111,62 руб. 

Так же в рамках региональной программы Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» администрацией Володарского муниципального округа заключены муниципальные контракты:

- от 18.08.2023 г. № 96 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция тепловых сетей в р.п. Ильиногорск у дома №7 по ул. Угарова Володарского района Нижегородской области». Общая стоимость контракта составила 96 523 014,36 руб.

- от 01.09.2023 г. № 106 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция сети ГВС в 
р.п. Ильиногорск по ул. Центральная Володарского района Нижегородской области». Общая стоимость контракта составила 19 000 894,33 руб.
Данные муниципальные контракты выполнены в полном объеме в 2025 году.
Устойчивая работа инженерных сетей коммунального хозяйства обеспечивалась выполнением комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ. За 2025 год предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, был проведен текущий и капитальный ремонт: тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
В 2025 году на объектах коммунальной инфраструктуры было зафиксировано 37 технологических нарушения. Все нарушения произошли в связи с высокой изношенностью сетей. Сотрудниками управления ЖКХ и дорожной деятельности администрации округа организованы мероприятия по оповещению населения о планируемых отключениях для производства работ. При ликвидации технологических нарушений специалисты администрации округа принимали участие в планировании мероприятий по устранению, координировали взаимодействие служб и организаций, участвующих в устранении нарушений.
В части газификации населенных пунктов Володарского округа в 2025 году: с 2021 года в Володарском округе в рамках региональной программы по газификации Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2020г. № 1114, продолжаются выполняться мероприятия по «догазификации». Планируется газификация в населенных пунктах в следующем порядке: с.Мячково, д. Чичерево, д. Объезд д. Красные Ударники, д. Щелапино, д. Соловьево. Сроки газификации населённых пунктов будут известны после утверждения Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2026-2030 года министерством энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего с начала «догазификации» поступило 1995 заявок от жителей округа. Заключено 785 договоров. Газопровод построен до границ земельных участков 633 заявителей. Подключено к газу 497 домовладений. 
В части улучшения качества питьевой воды в населенном пункте 
р.п. Решетиха в 23.12.2022 г. заключен Муниципальный контракт № 55 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство распределительной сети р.п. Решетиха Нижегородской области» с подрядной организацией ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг». Свои обязательства ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг» не выполнено в связи с этим 12.11.2024 г. муниципальный контракт был расторгнут. 27.12.2024 г. администрацией Володарского муниципального округа заключен контракт на ПИР с подрядчиком ЗАО «Прозрачные ключи» Работы, предусмотренные контрактом так же невыполненные, в связи со значительным увеличением объемов работ на ПИР и полученными отрицательным заключениями от ГБУ Нижегородская область «Нижегородсмета». В связи с этим администрация Володарского муниципального округа в 2025 году начала рассматривать вопрос о покупке существующих скважин, трубопровода холодного водоснабжения и распределительного трубопровода холодного водоснабжения идущего для поставки коммунальной услуги населению и предприятию Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка» и строительство станции водоподготовки в 
р.п. Решетиха. Достигнуто соглашение о покупке сетей в р.п. Решетиха.
Администрацией Володарского муниципального округа в 2025 году был проведен ряд аварийно-восстановительных работ, а именно:

- на аварийно-восстановительные работы на трубопроводе водоснабжения по ул. Гоголя, затрачено 9 050 566,30 руб.;
- аварийно - восстановительных работ на сети канализации и канализационной насосной станции по адресу Нижегородская обл., Володарский муниципальный округ, в 3-х км от западной окраины г. Дзержинска, кадастровый номер земельного участка 52:22:1300014:4, затрачено 6 835 848,08 руб.;

- аварийно-восстановительных работ выполнение работ по строительству участка напорного коллектора от КНС по ул. Гоголя до биологических очистных сооружений птицефабрики «Сеймовская», затрачено 25 318 253,30 руб.;

- аварийно-восстановительные работы по замене трубопровода ХВС протяженностью 603 м, расположенного в с. Золино (координатные точки 56.280070, 42.983130), затрачено 1 499 999, 27 руб.;

- аварийно-восстановительных работ на КНС расположенной: Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Центральная 1К, затрачено 2 500 000,00 руб.
