Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2025 год.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетна я роспись на отчетную дату* | кассовое исполнени е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальн ая программа | «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства и транспорта» | всего | 54273,9 | 60 767,7 | 58168,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 54273,9 | 60 767,7 | 58168,3 |
|  |  | соисполнители Управление строительства и ЖКХ, Отдел внутренних дел по Володарскому округу Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» | всего | 20 672,00 | 44872,7 | 43039,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 20 672,00 | 44872,7 | 43039,0 |
|  |  | соисполнители Управление строительства и ЖКХ, Отдел внутренних дел по Володарскому округу Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» | всего | 33601,9 | 15895,0 | 15129,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 33601,9 | 15895,0 | 15129,3 |
|  |  | соисполнители Управление строительства и ЖКХ, Отдел внутренних дел по Володарскому району Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства и транспорта» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 347741,4 | 321758,2 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 60767,7 | 58168,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 286973,70 | 263589,9 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 331836,8 | 306619,3 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 44872,7 | 43039,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 286964,1 | 263580,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 15904,6 | 15138,9 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 15895,0 | 15129,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 9,6 | 9,6 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0 |  |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственн ый исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприят ия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализац ии | окончан ия реализа ции | начала реализац ии | окончан ия реализа ции | заплани рованн ые значени я | достигну тые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предоставление субсидий организациям обеспечивающим предоставление услуг теплоснабжения населению района на погашение кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 60% |  |
| 2. | Проектирование по объекту «Распределительные газопроводы среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в р.п. Фролищи, Володарского округа, Нижегородской области (3 этап)» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 3. | Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно- модульной котельной в р. п. Смолино Володарского округа Нижегородской области | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 4. | Реконструкция системы ГВС со строительством БМК и заменой сети в р.п.Ильиногорск у дома № 2 по ул. Центральная | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей в р.п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова | Администрации Володарского муниципальног о округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 6 | выполнены работы по переврезке канализационного коллектора от КНС по ул. Гоголя до биологических очистных сооружений Птицефабрики «Сеймовская» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 7 | Выполнение работ по строительству участка напорного коллектора от КНС по ул. Гоголя до биологических очистных сооружений птицефабрики «Сеймовская» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 8 | Содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | Администрации Володарского муниципальног о округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 9 | Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей | Администрации Володарского муниципальног о округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерени я | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест вующий отчетном у 2024 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 год | Факт 2025год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Доля населенных пунктов с центральной системой водоснабжения обеспеченных сооружениями водоподготовки соответствующих требованию действующего законодательства. | % | 69 | 83 | 83 |  |
|  | Доля Газифицированных населённых пунктов Володарского муниципального округа | % | 69 | 83 | 83 |  |
|  | Инвестиции в объекты и системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа | тыс. руб. | 51443,35 | 14250,92 | 51443,35 |  |
|  | водоснабжение | тыс. руб. | 10325,71 | 10037,68 | 3679,55 |  |
|  | тепло | тыс. руб. | 41117,64 | 4213,24 | 8737,68 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» |  |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов где проведен капитальный ремонт общего имущества собственников помещений. | % | 15,38 | 18,51 | 18,51 |  |
|  | Доля жилого фонда Володарского муниципального округа, сведения о котором отражены в ГИС ЖКХ | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Пункт 1 мероприятий – продолжается реализация мероприятия по предоставлению субсидий организациям, обеспечивающим предоставление услуг теплоснабжения населению района на погашение кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы.

Пункт 2 мероприятий – завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Смолино Володарского округа Нижегородской области»;

Пункт 3 мероприятий - завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Центральный ул. 60 лет октября Володарского округа Нижегородской области»;

Пункт 4 мероприятий - завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец ул. Парковая Володарского округа Нижегородской области».

Пункт 5 мероприятий - завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец Володарского округа Нижегородской области».

Пункт 6 мероприятий – завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы ГВС со строительством БМК и заменой сети в р.п.Ильиногорск у дома № 2 по ул. Центральная»;

Пункт 7 мероприятий – завершена реализация проекта по объекту: «Реконструкция тепловых сетей в р.п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова».

Пункт 8 мероприятий - выполнены работы по переврезке канализационного коллектора от КНС по ул. Гоголя до биологических очистных сооружений Птицефабрики «Сеймовская» Пункт 9 выполнены работы по строительству участка напорного коллектора от КНС по ул. Гоголя до биологических очистных сооружений птицефабрики «Сеймовская»

Пункт 10 мероприятий – продолжается реализация мероприятия «Содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Пункт 11 мероприятий – реализовано мероприятия «Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей».

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 13.04.2023г. № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.04.2023г. № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 04.05.2023г. № 1139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 28.06.2023г. № 1806 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 26.07.2023г. № 2125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.08.2023г. № 2508 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 31.10.2023г. № 3401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.11.2023г. № 3905 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 11.11.2024г. № 4044 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 08.04.2025г. № 1121 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 29.07.2025г. № 2423 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные направления обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в 2026 году:

- реализация государственной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Володарского муниципального округа;

- покупку у Ордена «Знак Почета» ОАО «Сетка» скважин, трубопровода холодного водоснабжения и распределительный трубопровод холодного водоснабжения идущий для поставки коммунальной услуги населению и предприятию Ордена «Знак Почета» ОАО

«Сетка»;

- строительство станции второго подъема и водоподготовки п .Решетиха;

- перечисление платы в фонд капитального ремонта за капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество;

- содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Первый заместитель

главы администрации	А.С. Иванов