АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От_30.12.22_____ № __2090_____

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.05.2022 N 54-З "О преобразовании муниципальных образований Володарского муниципального района Нижегородской области", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа», утвержденным постановлением администрации Володарского муниципального округа от 28.11.2022 № 1786, администрация Володарского муниципального округа

в редакции Постановления Администрации Володарского муниципального округа
( от 16.03.2023 № 642; от 10.05.2023 № 1155; от 16.05.2023 №1266; от 10.08.2023 № 2317; от 10.11.2023 № 3584; от 29.02.2024 №708; от 17.06.2024 № 2140; от 10.09.24 № 3274; от 11.11.2024 № 4024; от 28.02.2025 № 707; 31.03.2025 № 1020; 06.05.25 № 1462; от 07.08.2025 № 2535; от 29.12.2025 № 4334)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета округа | Всего на программу за счет средств бюджета округа предусмотрено 153 648,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год - 16 355,32 тыс. руб., 2024 год – 24 947,0 тыс. руб., 2025 год – 27 143,0 тыс. руб., 2026 год – 18 979,4 тыс. руб., 2027 год - 18 979,4 тыс. руб., 2028 год – 9 448,8 тыс. руб., 2029 год - 9 448,8 тыс. руб., 2030 год - 9 448,8 тыс. руб., 2031 год - 9 448,8 тыс. руб., 2032 год - 9 448,8 тыс. руб. Справочно за счет средств федерального бюджета предусмотрено 128 862,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 13 744,5 тыс. руб., 2024 год – 11 543,9 тыс. руб., 2025 год – 81 280,9 тыс. руб., 2026 год – 11 500,3 тыс. руб., 2027 год – 10 793,3 тыс. руб. 2028 год - 0,0 тыс. руб., 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. 2031 год - 0,0 тыс. руб. 2032 год - 0,0 тыс. руб. Справочно за счет средств областного бюджета предусмотрено 136 843,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 16 214,14тыс. руб., 2024 год – 16 761,8 тыс. руб., 2025 год –87 668,2 тыс. руб., 2026 год – 8 060,3 тыс. руб., 2027 год – 8 138,6 тыс. руб. 2028 год - 0,0 тыс. руб., 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. 2031 год - 0,0 тыс. руб. 2032 год - 0,0 тыс. руб. Справочно за счет средств прочих источников предусмотрено 0,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб., 2027 год - 0,0 тыс. руб. 2028 год - 0,0 тыс. руб., 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. 2031 год - 0,0 тыс. руб. 2032 год - 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы | N п/п; Наименование индикатора/непосредственного результата; Ед. измерения; Значение индикатора (непосредственного результата). 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа". Индикаторы достижения цели. 1.; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству; %; 15,98; 7,73; 7,41; 10,05; 56,61; 0; 0; 0; 0. 2.; Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству; %; 9,09; 18,18; 18,18; 9,09; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Непосредственный результат. 1.; Количество благоустроенных дворовых территорий; Ед.; 31; 15; 14; 19; 107; 0; 0; 0; 0; 0. 2.; Количество и общественных пространств; Ед.; 1; 2; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |

- Характеристика текущего состояние

Одним из основных полномочий органов местного самоуправления муниципального округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является принятие программ комплексного социально-экономического развития, социальной инфраструктуры то есть создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

В настоящее время в муниципальном округе проживают 47 тыс. человек. Проведенный ана-лиз выявил, что уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) не достаточно отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие придомовых территорий частично разрушено.  У некоторых МКД недостаточное освещение при-домовых территорий, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми деревьями, в ряде домов на газонах жителями самостоятельно устроены цветники.

Доля населения проживающая в МКД с благоустроенной дворовой территорией составляет 15% от общего числа жителей округа.

Общее количество площадок оборудованных (необорудованных) для отдыха, общения и проведения досуга:

	спортивные площадки – 34 шт.;

	детские площадки       - 52 шт;

	 общественные места досуга и отдыха – 17.

Доля населения имеющего  удобный пешеходный доступ к специально оборудованным  вышеуказанным площадкам – 25 %.

Доля благоустроенных площадок оборудованных (необорудованных) для отдыха, общения и проведения досуга – 35%.

Работа по формированию современной городской среды будет осуществляться по двум направлениям: комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

В целях настоящей программы под понятием «дворовая территория» применяется опреде-ление установленное Правительством Российской Федерации от 10.02.2017 №169. а именно: «под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам».

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству и/или ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» представлен в таблице 1.

Таблица 1

| п/п | Наименования поселения муниципального округа | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | р.п. Ильиногорск | ул.Мира, д.3 |
|  |  | ул.Мира, д.1 |
|  |  | ул.Мира, д.2 |
|  |  | ул.Мира, д.13 |
|  | п. Мулино | ул. Новая, д. 7 |
|  | г. Володарск | ул. Мичурина, д. 11 |
|  |  | ул. Мичурина, д. 13 |
|  |  | ул. Мичурина, д.24 |
|  |  | ул. Мичурина, д.25 |
|  |  | ул. Мичурина, д.15 |
|  |  | ул. Суворова, д.1 |
|  |  | ул. Суворова, д.2 |
|  |  | ул. Суворова, д.3 |
|  |  | ул. Суворова, д.4 |
|  |  | ул. Суворова, д.5 |
|  |  | ул. Суворова, д.6 |
|  |  | ул. Суворова, д.7 |
|  |  | ул. Суворова, д.8 |
|  |  | ул. Заводская, д.27 |
|  |  | ул. Заводская, д.29 |
|  |  | ул. Заводская, д.33 |
|  |  | ул. Заводская, д.37 |
|  |  | ул. Заводская, д.43 |
|  |  | ул. Заводская, д.45 |
|  |  | ул. Заводская, д.47 |
|  |  | ул. Центральная, д.1 |
|  |  | ул. Центральная, д.2 |
|  |  | ул. Центральная, д.9 |
|  |  | ул. Центральная, д.10 |
|  |  | ул. Центральная, д.11 |
|  |  | ул. Центральная, д.12 |
|  |  | ул. Центральная, д.13 |
|  |  | ул. Центральная, д.14 |
|  |  | ул. Военный Городок, д.63 |
|  |  | ул. Военный Городок, д.69 |
|  |  | ул. Военный Городок, д.70 |
|  |  | ул Володарского, д.21 |
|  |  | ул Володарского, д.22 |
|  |  | ул Володарского, д.23 |
|  |  | ул. Первомайская, д.3 |
|  |  | ул. Первомайская, д.5, |
|  |  | ул. Первомайская, д.7 |
|  |  | ул. Первомайская, д.9 |
|  |  | ул. Первомайская, д.11 |
|  |  | ул. Первомайская, д.13 |
|  |  | ул. Первомайская, д.15 |
|  |  | ул. Первомайская, д.16 |
|  |  | ул. Первомайская, д.29 |
|  |  | ул. Первомайская, д.38 |
|  | р.п. Смолино | ул. Ленина, д.7 |
|  |  | ул. Ленина, д. 9 |
|  |  | ул. Ленина, д. 11 |
|  |  | ул. Ленина, д. 13 |
|  |  | ул. Энтузиастов, д. 13 |
|  |  | ул. Ленина, д. 8 |
|  |  | ул. Ленина, 10 |
|  | пос. Новосмолинский | ул. Танковая, д. 5 |
|  |  | ул. Танковая, д. 7 |
|  |  | ул. Танковая, д. 8 |
|  |  | ул. Танковая, д. 13 |
|  |  | ул. Танковая, д. 6 |
|  |  | ул. Танковая, д. 14 |
|  |  | ул. Танковая, д. 3 |
|  |  | ул. Танковая, д. 4 |
|  |  | ул. Танковая, д. 9 |
|  |  | ул. Танковая, д. 10 |
|  |  | ул. Танковая, д. 1 |
|  |  | ул. Танковая, д. 2 |
|  |  | ул. Танковая, д. 11 |
|  |  | ул. Танковая, д. 12 |
|  | с.Золино | ул.Школьная, д. 11 |
|  |  | ул.Школьная, д. 15 |
|  |  | ул.Школьная, д. 16 |
|  |  | ул.Школьная, д. 17 |
|  |  | ул.Школьная, д. 18 |
|  |  | ул.Школьная, д. 19 |
|  | р.п. Центральный | ул. Советская, д. 1 |
|  |  | ул. Советская, д. 3 |
|  |  | ул. Советская, д. 4 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 1 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 3 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 4 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 6 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 7 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 9 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 10 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 11 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 12 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 13 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 14 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 15 |
|  |  | ул. Мирошниченко, д. 17 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 1 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 2 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 3 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 4 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 5 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 8 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 9 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 11 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 12 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 14 |
|  | р.п. Решетиха | пр-т Кирова, д. 1 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 1в |
|  |  | пр-т Кирова, д. 3 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 4 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 5 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 8 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 8а |
|  |  | пр-т Кирова, д. 9 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 11 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 12 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 14а |
|  |  | пр-т Кирова, д. 16 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 17 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 18 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 19 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 20 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 21 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 22 |
|  |  | пр-т Кирова, д. 23 |
|  |  | ул. Затылкова, д. 3 |
|  |  | ул. Затылкова, д. 4 |
|  |  | ул. Чкалова, д. 1 |
|  |  | ул. Чкалова, д. 1а |
|  |  | ул. Чкалова, д. 2 |
|  |  | ул. Чкалова, д. 2а |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 83 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 88 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 93 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 95 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 100 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 101 |
|  |  | ул. Комсомольская, д. 102 |
|  |  | ул. Савельева, д. 1 |
|  |  | ул. Советская, д. 76 |
|  |  | ул. Станционная, д. 11 |
|  |  | ул. Станционная, д. 12 |
|  |  | ул. Станционная, д. 15 |
|  |  | ул. Санаторная, д. 10 |
|  | р.п. Юганец | ул. Новая, д.1 |
|  |  | ул. Новая, д.2 |
|  |  | ул. Новая, д.3 |
|  |  | ул. Новая, д.4 |
|  |  | ул. Новая, д.5 |
|  |  | ул. Новая, д.6 |
|  |  | ул. Новая, д.7 |
|  |  | ул. Новая, д.8 |
|  |  | ул. Парковая, д.2 |
|  |  | ул. Парковая, д.3 |
|  |  | ул. Парковая, д.4 |
|  |  | ул. Парковая, д.5 |
|  |  | ул. Парковая, д.7 |
|  |  | ул. Парковая, д.8 |
|  |  | ул. Парковая, д.10 |
|  |  | ул. Парковая, д.12 |
|  |  | ул. Парковая, д.13 |
|  |  | ул. Парковая, д.14 |
|  |  | ул. Парковая, д.16 |
|  |  | ул. Северная, д.1 |
|  |  | ул. Северная, д.2 |
|  |  | ул. Северная, д.3 |
|  |  | ул. Северная, д.4 |
|  |  | ул. Северная, д.5 |
|  |  | ул. Северная, д.7 |
|  |  | ул. Северная, д.9 |
|  |  | ул. Северная, д.11 |
|  |  | ул. Центральная, д. 6 |
|  |  | ул. Центральная, д. 7 |
|  |  | ул. Центральная, д. 8 |
|  |  | ул. Центральная, д. 9 |
|  |  | ул. Центральная, д. 11 |
|  |  | ул. Центральная, д. 13 |
|  |  | ул. Центральная, д. 14 |
|  |  | ул. Центральная, д. 15 |
|  |  | ул. Центральная, д. 22 |
|  |  | ул. Восточная, д.3 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 11 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 12 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 13 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 14 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 15 |
|  |  | ул. Фабричная, д. 16 |
|  | п. Красная Горка | ул. Ленина, д. 44 |
|  |  | ул. Новоселов, д. 30 |
|  |  | ул. Новоселов, д. 32 |
|  |  | ул. Новоселов, д. 34 |
|  |  | ул. Новоселов, д. 35 |
|  |  | ул. Северная, д. 1 |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» представлен в таблице 2.

Таблица 2.

| п/п | Наименование общественной территории | Адрес | Год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный парк культуры и отдыха | ул. Угарова, 2Б р.п. Ильиногорск | 2025 |
|  | Благоустройство зоны отдыха | ул. Угарова за д. 26, р.п. Ильиногорск | 2026-2030 |
|  | Благоустройство общественной территории | п. Мулино, ул. Новая | 2024 |
|  | Благоустройство зоны отдыха «Малибу» | пер. Северный, г. Володарск | 2023 |
|  | Благоустройство общественного пространства «Универсальная спортивная площадка с хоккейной коробкой, скейт-площадкой, воркаутом и навесом в центре г. Володарска» | ул. Набережная, г. Володарск | 2024 |
|  | Благоустройство общественного пространства по проекту «Развитие культурного центра города Володарска «Володарская мозаика»» | ул. Мичурина, 15 б, г. Володарск | 2025-2026 |
|  | Благоустройство общественного про-странства | ул. Заводская, 18 р.п. Фролищи | 2026-2030 |
|  | Благоустройство общественного про-странства «Площадь у Трех дубов» | ул. Широкая, р.п. Фролищи | 2026 |
|  | Благоустройство общественного про-странства | ул. Школьная, 9 р.п Фролищи | 2026-2030 |
|  | Благоустройство общественного про-странства | ул.Мирошниченко, 8 р.п. Центральный | 2026-2030 |
|  | Территория у обелиска Славы | ул. Ленина, 16а п. Красная Горка | 2026-2030 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»:

### Таблица 3

| Наименования поселения муниципального округа | Адрес |
| --- | --- |
| - | - |

### Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству и/или ремонту на 2023 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

### Таблица 4

| № п/п | Наименование территории | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство зоны отдыха «Малибу» | пер. Северный, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д 1 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д 2 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д 3 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д.4 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д.5 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д.6 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д.7 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Суворова, д.8 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.1 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.2 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.9 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.10 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.11 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.12 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.13 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д.14 г. Володарск* |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, 13 р.п. Смолино* |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, 5 п. Новосмолинский* |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, 8 п. Новосмолинский* |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, 102 р.п. Решетиха* |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, 7 р.п. Смолино** |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, 9 р.п. Смолино** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 1 р.п. Центральный ** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 3 р.п. Центральный ** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 7 р.п. Центральный ** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 9 р.п. Центральный ** |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, 16 р.п. Решетиха** |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, 18 р.п. Решетиха** |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, 83 р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 11 р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, 13 р.п. Центральный |

*Проведение работ за счет субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях.

**Проведение работ в рамках проекта инициативного  бюджетирования «Вам решать!»

### Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству и/или ремонту на 2024 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

Таблица 5

| п/п | Наименование территории | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественного пространства «Универсальная спортивная площадка с хоккейной коробкой, скейт-площадкой, воркаутом и навесом в центре г. Володарска» | ул. Набережная, г. Володарск* |
|  | Благоустройство общественной территории | п. Мулино, ул. Новая*** |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 12, р.п. Решетиха** |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, д. 11, р.п. Смолино** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 4, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 6, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 10, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 14, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 12, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 15, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Мирошниченко, д. 17, р.п. Центральный** |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д. 4, р.п. Юганец** |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д. 5, р.п. Юганец** |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д. 8, р.п. Юганец** |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д. 6, р.п. Юганец*** |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д. 7, р.п. Юганец*** |
|  | Дворовая территория | ул. Военный Городок, д.70, г. Володарск*** |

*Проведение работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

**Проведение работ за счет субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях.

***Проведение работ в рамках проекта инициативного  бюджетирования «Вам решать!»

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству и/или ремонту на 2025 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

Таблица 6

| п/п | Наименование территории | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Центральный парк культуры и отдыха | ул. Угарова, 2Б р.п. Ильиногорск |
|  | Благоустройство общественного про-странства по проекту «Развитие культур-ного центра города Володарска «Володарская мозаика»» | ул. Мичурина, 15 б, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 11, р.п Решетиха** |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 5, р.п Решетиха** |
|  | Дворовая территория | ул. Чкалова, д. 1а, р.п Решетиха** |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д.4, р.п. Юганец* |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д.5, р.п. Юганец* |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.12, р.п. Юганец** |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.13, р.п. Юганец** |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.14, р.п. Юганец* |
|  | Дворовая территория | ул.Мира, д.2, р.п. Ильиногорск* |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 12, пос. Новосмолинский* |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 13, пос. Новосмолинский* |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, д. 8 р.п. Смолино*** |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, д. 10 р.п. Смолино*** |
|  | Дворовая территория | ул. Мичурина, д. 15, г. Володарск* |

*Проведение работ за счет субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях.

**Проведение работ в рамках проекта инициативного  бюджетирования «Вам решать!»

*** Проведение работ за счет местного бюджета

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству и/или ремонту на 2026 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

Таблица 7

| п/п | Наименование территории | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественного про-странства «Площадь у Трех дубов» | ул. Широкая, р.п. Фролищи |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.27, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.29, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.33, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.37, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.43, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.45, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Заводская, д.47, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Военный Городок, д.63, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Военный Городок, д.69, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Чкалова, д. 1, р.п Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д.1, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д.2, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д.3, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.2, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.3, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.7, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.8, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.10, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Парковая, д.16, р.п. Юганец |

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству и/или ремонту на 2027 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа»

Таблица 8

| п/п | Наименование территории | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовая территория | ул.Мира, д.3, р.п. Ильиногорск |
|  | Дворовая территория | ул.Мира, д.1, р.п. Ильиногорск |
|  | Дворовая территория | ул.Мира, д.13, р.п. Ильиногорск |
|  | Дворовая территория | ул. Новая, д. 7, п. Мулино |
|  | Дворовая территория | ул. Мичурина, д. 11, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Мичурина, д. 13, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Мичурина, д.24, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Мичурина, д.25, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул Володарского, д.21, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул Володарского, д.22, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул Володарского, д.23, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.3, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.5, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.7, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.9, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.11, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.13, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.15, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.16, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.29, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Первомайская, д.38, г. Володарск |
|  | Дворовая территория | ул. Энтузиастов, д. 13, р.п Смолино |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 3, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 4, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 9, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 10, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 1, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 2, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 11, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 6, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 7, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул. Танковая, д. 14, пос. Новосмолинский |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 11, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 15, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 16, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 17, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 18, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул.Школьная, д. 19, с.Золино |
|  | Дворовая территория | ул. Советская, д. 1, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Советская, д. 3, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Советская, д. 4, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 1, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 2, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 3, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 4, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 5, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 8, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 9, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 11, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 12, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 14, р.п. Центральный |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 1, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 1в, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 3, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 4, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 8, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 8а, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 9, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 14а, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 17, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Чкалова, д. 2, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Чкалова, д. 2а, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 88, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 93, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 95, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 100, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Комсомольская, д. 101, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Савельева, д. 1, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Советская, д. 76, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Станционная, д. 11, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Станционная, д. 12, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Станционная, д. 15, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Санаторная, д. 10, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 19, , р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 20, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 21, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 22, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | пр-т Кирова, д. 23, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Затылкова, д. 3, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Затылкова, д. 4, р.п. Решетиха |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.1, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.2, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.3, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.4, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.5, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.7, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.9, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д.11, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 6, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 7, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 8, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 9, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 11, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 13, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 14, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 15, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Центральная, д. 22, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Восточная, д.3, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 11, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 12, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 13, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 14, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 15, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Фабричная, д. 16, р.п. Юганец |
|  | Дворовая территория | ул. Ленина, д. 44, п. Красная Горка |
|  | Дворовая территория | ул. Новоселов, д. 30, п. Красная Горка |
|  | Дворовая территория | ул. Новоселов, д. 32, п. Красная Горка |
|  | Дворовая территория | ул. Новоселов, д. 34, п. Красная Горка |
|  | Дворовая территория | ул. Новоселов, д. 35, п. Красная Горка |
|  | Дворовая территория | ул. Северная, д. 1, п. Красная Горка |

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является:

-создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Володарского муниципального округа;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Володарского муниципального округа.

При решении данных задач предусмотрены финансовая и трудовая формы участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории при финансовой форме участия составляет: в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия заинтересованных лиц составляет 0 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий доля участия заинтересованных лиц составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (за исключением работ по ремонту дворовых тротуаров).

Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству при трудовой форме участия включает в себя (доля участия):

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при трудовой форме участия не требуется.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В свою очередь, администрация Володарского муниципального округа вправе исключить:

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к  изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с  генеральным планом городских и сельских поселений Володарского муниципального района при условии одобрения соответствующего решения об исключении указанных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включают в себя проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих актов обследования территорий (осуществляются в порядке, установленном Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы»).

Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии)».

3. Сроки реализации Программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2023-2024 годов; 2025-2033 годов. Муниципальная программа реализуется  в два этапа.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы. Программа реализуется без подпрограмм.

В программы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

### 5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

### результаты реализации Программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов представлена в приложении 2 к настоящей Программе.

### 6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом действующих федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Нижегородской области и Володарского муниципального округа.

### 7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4169 354,0 тыс. рублей, в том числе средства  бюджета округа – 153 648,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –128 862,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 136 843,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы представлено  в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

### 8. Анализ рисков реализации Программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1.Риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета.

В указанных случаях муниципальная программа подлежи корректировке.

9. Оценка планируемой эффективности Программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения средств  бюджета округа и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложении №1 и №5 по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по программе на отчетный год;

оценки степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) программы 95% и более;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач) программы от 80% до 95 %;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

10. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий

### В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, проводятся следующие мероприятия

### а) подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

### б) провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого  земельного участка (образуемых земельных участков);

### в) представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Володарского муниципального

округа»

|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | всего |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 7 654,4 | 5 355,6 | 10 394,2 | 9 329,4 | 9 329,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 62 145,0 |
| 1.1. | Расходы за счет субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 2 125,7 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 820,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 406,5 |
| 1.2. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 2 387,9 | 3 501,2 | 6 004,8 | 5 879,2 | 5 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 652,3 |
| 2 | Благоустройство общественных пространств | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 1 432,2 | 5 996,6 | 2 563,3 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 41 454,1 |
| 2.1. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 4 861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 861,1 |
| 3 | Мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 7 268,7 | 13 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 863,5 |
| 4. | Мероприятие И4. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Прочие расходы | 2025-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 14 185,4 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 185,4 |
| 4.1. | Расходы на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Прочие расходы | 2025 год | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 7 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 957,3 |
| 4.2. | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды | Прочие расходы | 2025-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 4 141,4 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 141,4 |
| 5 | Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| 6 | Инвентаризация территорий, подлежащих благоустройству принадлежащих юридическим лицам | Прочие расходы | 2023-2032 годы | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | 16 355,3 | 24 947,0 | 27 142,9 | 18 979,4 | 18 979,4 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 153 648,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Володарского муниципального

округа»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 15,82 | 7,65 |  | 7,41 | 10,05 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 9,09 | 18,18 |  | 18,18 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 31 | 15 |  | 14 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств | Ед. | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Володарского муниципального

округа»

Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановления администрации Володарского муниципального округа об утверждении внесений изменений в муниципальные программы Володарского муниципального округа | Предусматривают приведение муниципальных программ Володарского муниципального округа в соответствие с решением о бюджете округа на очередной финансовый год в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа | По мере необходимости |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Володарского муниципального

округа»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа» за счет средств бюджета Володарского муниципального округа

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" |  | Всего | 16 355,3 | 24 947,0 | 27 142,9 | 18 979,4 | 18 979,4 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 153 648,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 16 355,3 | 24 947,0 | 27 142,9 | 18 979,4 | 18 979,4 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 153 648,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Володарского

муниципального района»

| Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального округа" |  | Всего | 46 313,9 | 53 252,8 | 196 092,0 | 38 540,0 | 37 911,3 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 419 354,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 16 355,3 | 24 947,0 | 27 142,9 | 18 979,4 | 18 979,4 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 9 448,8 | 153 648,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 13 744,5 | 11 543,9 | 81 280,9 | 11 500,3 | 10 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 862,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 16 214,1 | 16 761,8 | 87 668,2 | 8 060,3 | 8 138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 843,1 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Благоустройство придомовых территорий | Всего | 23 295,8 | 18 636,5 | 26 014,6 | 16 655,6 | 16 655,6 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 121 340,1 |
|  |  | расходы местного бюджета | 7 654,4 | 5 355,7 | 10 394,2 | 9 329,4 | 9 329,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 4 016,4 | 62 145,1 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 15 641,4 | 13 280,8 | 15 620,4 | 7 326,2 | 7 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 195,0 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1. | Расходы за счет субсидии на проведение ремонтдворовых территорий в муниципальных образованиях | Всего | 10 628,3 | 9 101,0 | 9 146,4 | 9 146,4 | 9 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 168,5 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2 125,7 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 820,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 406,5 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 8 502,6 | 7 280,8 | 7 326,2 | 7 326,2 | 7 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 762,0 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | Всего | 9 526,7 | 9 501,2 | 14 299,0 | 5 879,2 | 5 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 085,3 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2 387,9 | 3 501,2 | 6 004,8 | 5 879,2 | 5 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 652,3 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 7 138,8 | 6 000,0 | 8 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 433,0 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2 | Благоустройство общественных пространств | Всего | 1 432,2 | 8 996,5 | 2 563,3 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 44 454,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 1 432,2 | 5 996,5 | 2 563,3 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 4 432,4 | 41 454,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | Всего | 0,0 | 7 861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 861,1 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 4 861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 861,1 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего | 21 585,9 | 25 619,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 205,6 |
|  |  | расходы местного бюджета | 7 268,7 | 13 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 863,5 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 13 744,5 | 11 543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 288,4 |
|  |  | расходы областного бюджета | 572,7 | 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,7 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Мероприятие И4. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего | 0,0 | 0,0 | 167 514,1 | 17 234,4 | 16 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201 354,3 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 14 185,4 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 185,4 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 81 280,9 | 11 500,3 | 10 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 574,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 72 047,8 | 734,1 | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 594,4 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.1. | Расходы на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего | 0,0 | 0,0 | 150 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 471,7 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 957,3 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 70 899,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 899,1 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 71 615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 615,3 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды | Всего | 0,0 | 0,0 | 14 955,8 | 17 234,4 | 16 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 795,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 141,4 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 141,4 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 381,8 | 11 500,3 | 10 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 675,4 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 432,6 | 734,1 | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 979,1 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Инвентаризация территорий, подлежащих благоустройству принадлежащих юридическим лицам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |