Годовой отчет по исполнению муниципальной программы

«Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» за 2025 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | всего | 144 622,3 | 173 883,2 | 169 017,9 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 144 622,3 | 173 883,2 | 169 017,9 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и содержание уличного освещения» | всего | 26 453,7 | 27 902,2 | 26 592,1 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 26 453,7 | 27 902,2 | 26 592,1 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Потребление электроэнергии сетями уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 13 377,0 | 13 935,4 | 12 626,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 451,7 | 7 706,4 | 7 705,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 000,0 | 6 260,4 | 6 260,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство сети уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 2 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание общественных территории округа | всего | 44 637,0 | 48 841,3 | 47 063,6 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 44 637,0 | 48841,3 | 47 063,6 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обслуживание и уборка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 18 738,9 | 17 948,6 | 16 897,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 3 360,9 | 10 993,6 | 10 574,8 |
| Основное мероприятие 2.3 | Акарицидная обработка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 214,8 | 120,2 | 120,2 |
| Основное мероприятие 2.4 | Устройство и ремонт тротуаров | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 6 000,0 | 6 930,2 | 6 930,2 |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 14 171,5 | 10 555,5 | 10 510,2 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приобретение, установка, монтаж, демонтаж элементов для уличных мероприятий | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 2 150,9 | 2 293,2 | 2 031,1 |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронения | всего | 20 747,5 | 25 453,9 | 24 315,3 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 20 747,5 | 25 453,9 | 24 315,3 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обслуживание и уборка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5 015,5 | 5 616,2 | 4 526,6 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по озеленению территорий мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 320,0 | 43,7 | 22,5 |
| Основное мероприятие 3.3 | Акарицидная обработка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 270,0 | 181,1 | 181,1 |
| Основное мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 238,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 14 903,9 | 19 612,9 | 19 585,1 |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | всего | 52 784,1 | 71 685,8 | 71 046,9 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 52 784,1 | 71 685,8 | 71 046,9 |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Устройство, ремонт и содержание питьевых колодцев (включая исследование воды, профилактические работы по дезинфекции питьевых колодцев) | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 4 702,8 | 2 055,7 | 2 042,5 |
| Основное мероприятие 4.2 | Присвоение адресов объектам, приобретение табличек | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Прочие мероприятия по благоустройству округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 11 052,9 | 35 932,0 | 35 397,5 |
| Основное мероприятие 4.4 | Обеспечение деятельности службы по благоустройству территории округа при МАУ АХУ | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 36 998,4 | 33 698,1 | 33 606,9 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского

муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 192 063,6 | 187 171,0 | 97,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 173 883,2 | 169 017,9 | 97,2 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | 18 180,4 | 18 153,1 | 99,8 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 27 902,2 | 26 592,1 | 95,3 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 27 902,2 | 26 592,1 | 95,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание общественных территории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 53 109,8 | 51 332,1 | 96,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 48 841,3 | 47 063,6 | 96,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4 268,5 | 4 268,5 | 100 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 39 365,8 | 38 199,9 | 97,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 25 453,9 | 24 315,3 | 95,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 13 911,9 | 13 884,6 | 99,8 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 71 685,8 | 71 046,9 | 99,1 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 71 685,8 | 71 046,9 | 99,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4)расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

### подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответствен ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланиро ванные значения | достиг нутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 1«Организация и содержание уличного освещения» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1 Потребление электроэнергии сетями уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100% | - |
|  | Оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Ремонт сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | Оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Строительство сети уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 км | 0,0 км | 0,0 | - |
|  | Обустройство и строительство сетей уличного освещения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Содержание общественных территории округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1 Обслуживание и уборка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 11 га | 11 га | 100 | - |
|  | Санитарная очистка территории составит не менее | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Акарицидная обработка общественных территорий округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4. Устройство и ремонт тротуаров | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2,67 км | 2,67 км | 100 | - |
|  | Устройство и ремонт тротуаров | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5. Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6. Приобретение, установка, монтаж, демонтаж элементов для уличных мероприятий | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Содержание мест захоронения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.1. Обслуживание и уборка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания мест захоронений от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3. Акарицидная обработка мест захоронений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания мест захоронений от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | - |
|  | реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.5. Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | - |
|  | сохранение достигнутого уровня санитарного содержания мест захоронений от общей площади территории, подлежащей уборке | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 Прочие мероприятия по благоустройству территории округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 4.1. Устройство, ремонт и содержание питьевых колодцев (включая исследование воды, профилактические работы по дезинфекции питьевых колодцев) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 100 | - |
|  | Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3. Прочие мероприятия по благоустройству округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 100 | - |
|  | да | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности службы по благоустройству территории округа при МАУ АХУ | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да | 100 | - |
|  | да | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.20225 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор /непосредственный результат 1.1 Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 1.2 Оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 1.3 Обустройство и строительство сетей уличного освещения | Км, Да/Нет | 8,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание общественных территорий округа» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 2.1 Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории, подлежащей уборке | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 2.2 Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 2.3 Санитарная очистка территории составит не менее | Га | 11 | 11 | 11 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 2.4 Устройство и ремонт тротуаров | Км, Да/Нет | 1,65 | 2,67 | 2,67 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 3.1 Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания мест захоронений от общей площади территории, подлежащей уборке | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 3.2 Санитарная очистка мест захоронений | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 3.3 Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 4.1. Обеспечение соответствия питьевой воды требованиям, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор /непосредственный результат 4.2 Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения | Да/Нет | Да | Да | Да |  |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год.

#### Подпрограмма 1 Мероприятие 1.2 «Содержание и обслуживание сетей уличного освещения» - за 2025 год выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения. Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения территории парка авиатор

#### Подпрограмма 1 Мероприятие 1.3 «Ремонт сетей уличного освещения» - за 2025 год выполнены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения. Выполнено около 874 заявок на устранение неисправности светоточки, заменено, смонтировано 10 899 метров провода уличного освещения.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.1 «Обслуживание и уборка общественных территорий округа» - за 2025 год выполнены мероприятия по санитарной очистке территории площадью 13 га.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.2 « Озеленение и содержание зеленых насаждений общественных территорий» - за 2025 год было высажено 6034 цветов в клумбы на общественных пространствах. Проведены мероприятия по спилу 357 аварийных деревьев на территории округа.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.3 «Акарицидная обработка общественных территорий округа»  - за 2025 года выполнены мероприятия по акарицидная обработке общественных территорий округа, площадь работ составила 35,64 га.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.4 «Устройство и ремонт тротуаров» - за 2025 год выполнены работы по устройству тротуара и дорожного покрытия по пр-ту Кирова, протяжностью 0,780 км.; благоустройство проезда и тротуара в г. Володарск, ул. Мичурина,д 15, 24, протяженностью 0,2067 км.  в рамках проекта «Вам Решать».  В рамках проекта инициативного бюджетирования «Володарский выбор» выполнен ремонт тротуара п. Юганец. Ул. Северная, д.5 до контейнерной площадки ул. Северная, д.3. протяженностью 0,16 км.  ; ремонт тротуара в парке по ул. 1 Мая в п. Смолино, протяженностью 0,2885 км, ремонт тротуара п. Новосмолинский, по ул.  Шоссейная, от д. 13 до д. 3, протяженностью_0,2976 км.  Выполнен ремонт ул. Вокзальная п. Решетиха, протяженностью 0,944 км.

#### Подпрограмма 2 Мероприятие 1.5 «Приобретение, установка и ремонт элементов детских игровых площадок, уличных элементов» - за 2025 год выполнен текущий ремонт элементов, оборудования скейтпарка на общественном пространстве «Решето». Приобретены детские игровые элементы, скамейки и ограждения для установки на детских площадках в с. Старково и д. Дева. Приобретены и установлены игровые элементы для детских площадок ул. Военный Городок г. Володарск. в рамках проекта инициативного бюджетирования «Володарский выбор» устроена детская игровая площадка в р.п. Фролищи и п. Старя Сейма.

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.1 «Обслуживание и уборка мест захоронений»- 2025 год выполнены мероприятия по обслуживанию и уборки мест захоронений. Площадь работ составила 3680 м2

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.3 «Акарицидная обработка мест захоронения» - за 2025 год выполнены мероприятия по акарицидная обработке мест захоронений, площадь работ составила не менее 34,3 га.

#### Подпрограмма 3 Мероприятие 1.5 «Устройство, ремонт, содержание памятников и мемориальных комплексов» - за 2025 год выполнены мероприятия по ремонту памятников в п. Золино, с. Мячково, п. Ильиногорск, п. Смолино, п.Юганец, Фролищи. Проведена реконструкция памятникво в г. Володарск,ул. Аминева, ул. Чугунова, ул. Клубная. Выполнены работы по устройству памятника «Рубеж обороны» в п. Ильиноьгосрк.  Выполнены работы по  благоустройству воинского захоронения, расположенного по адресу: Нижегородская область, п. Голышево, з/у 1Б и благоустройству воинского захоронения, расположенного по адресу: Нижегородская область, 1км южнее с Золино трассы м7 Москва-Нижний Новгород. В рамках проекта инициативного бюджетирования  «Вам решать!» выполнено благоустройство мемориального комплекса в п. Мулино

#### Подпрограмма 4 Мероприятие 1.3 «Прочие мероприятия по благоустройству» - за  2025 год. Выполнена комплексная очистка территории парка Авиаторов. Выполнены работы по установке урн и велопарковки в п. Ильиногорск. Проведены ремонты работы на площади Ленина в п. Смолино. Разработан проект благоустройства площади победы в п. Новосмолинской.  Благоустройство контейнерной площадки в п. Голышево. В рамках проекта инициативного бюджетирования выполнены работы по  комплексному благоустройству по ул. Новая, ул.Гвардейская п. Мулино; благоустройству контейнерной площадки ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Лесная п. Мулино.

#### Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

#### Постановление администрации Володарского муниципального округа от 27.02.2025 № 670 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2110  «Об утверждении   муниципальной  программы  «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»».

#### Постановление администрации Володарского муниципального округа от 13.03.2025 № 865 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2110  «Об утверждении   муниципальной  программы  «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»».

#### Постановление администрации Володарского муниципального округа от 25.04.2025 № 1320 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2110  «Об утверждении   муниципальной  программы  «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»».

#### Постановление администрации Володарского муниципального округа от 23.07.2025 № 2352 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2110  «Об утверждении   муниципальной  программы  «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»».

#### Постановление администрации Володарского муниципального округа от 11.11.2025 № 3666 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2110  «Об утверждении   муниципальной  программы  «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»».

Первый заместитель 
главы администрации                                                                                                А.С. Иванов