- 3 -

[image: image1.jpg]%R

— —




        А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    ОКРУГА  

Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 24.04.2023 г.                                                                                                   № 1050
Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы

  "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа" 

на 2023 год
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Володарского муниципального района от 28.11.2022 г. № 1786, в целях реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа", утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района от 30.12.2022 г. № 2097,  администрация Володарского муниципального округа   постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа" на  2023 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Отделу организационной работы, документооборота  и кадрового обеспечения Управления делами обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Володарского муниципального округа А.Б. Захарова.

Глава МСУ Володарского

муниципального округа                                                                     Г.М. Щанников
Утвержден 
постановлением 
администрации Володарского 
муниципального округа
от  24.04.2023 г. № 1050
План реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа"  на 2023 год
	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 2023  год (тыс. руб.)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа"
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Подпрограмма 1  "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области"
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области

	1 102,1

	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие 1. Проведение профилактических и организационных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 50 тыс. населения (социальный риск) (10%)
	233,2

	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Мероприятие 2.

Обустройство наиболее опасных участков искусственными неровностями
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП (7 чел)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	5
	Мероприятие 3. Создание системы дорожного ориентирования на улично-дорожной сети муниципальных дорог
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Снижение  травматизма в результате ДТП (58 чел)
	324,8


	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Мероприятие 4.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципальных дорог
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 5 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) (10%)
	1 444,1
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Мероприятие 5.

Работы по содержанию уличного освещения на улично-дорожной сети муниципальных дорог
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 50 тыс. населения (социальный риск) (10%)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Мероприятие 6.

Паспортизация автомобильных дорог, паспортов организации дорожного движения
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 50 тыс. населения (социальный риск) (10%)

	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Подпрограмма 2

"Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области"
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области
	17 495,7

	7 194
	0,0
	0,0

	11
	Мероприятие 1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (5,6%)
	10 135,7

	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Мероприятие 2.

Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Ремонт  дорог общего пользования на территории Володарского округа (20 км)
	7 360

	7 194
	0,0
	0,0

	13
	Мероприятие 3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог, приведение автомобильных дорог в надлежащее состояние
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальной собственности Володарского муниципального округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (375,3 км)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Мероприятие 4.

Регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами Володарского муниципального округа
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2023
	30.06.2023
	Количество муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов (14 ед)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	18 597,8

	7 194
	0,0
	0,0


[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7]
