[image: image1.jpg]%R

— —




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 629
от 23 марта  2026 года

О  ходе выполнения муниципальной

программы «Улучшение экологической

обстановки в Володарском муниципальном

округе" по итогам 2025 года
       Заслушав информацию  управления ЖКХ и дорожной деятельности администрации Володарского муниципального округа о  ходе  выполнения муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе" по итогам 2025 года,  на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Володарского муниципального округа решил:

1. Принять  к    сведению    информацию   администрации Володарского муниципального округа о  ходе  выполнения муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе" по итогам 2025 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

	Председатель Совета депутатов

Володарского муниципального округа

_____________________Е.А. Назарова
	Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа                                                    

____________________Д.В. Третьяков



Приложение
к решению Совета депутатов

Володарского муниципального округа

Нижегородской области

от 23 марта 2026 года  № 629
Исполнение муниципальной программы  «Улучшение экологической обстановки 

в  Володарском муниципальном округе» 

за  2025 год


Цель муниципальной программы - Улучшение экологической обстановки на территории Володарского муниципального округа.

Задачи программы:

1. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды;

2. Вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов.

3. Формирование у населения  всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Сроки реализации программы  - 2023-2032 гг.

Исходя из необходимости решения поставленных задач, разработаны соответствующие мероприятия  настоящей Программы:

1. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов;

2. Создание (обустройство) контейнерных площадок;

3. Приобретение контейнеров и (или) бункеров;

4. Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

5. Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия);

G1 Федеральный проект «Чистая страна» - ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среды – рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г. Володарск, ул. Больничная».

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы "Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе" израсходовано на проведение вышеуказанных  мероприятий  - 10 147,00 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета  –10 147,00 тысяч рублей; средства областного бюджета  - не выделялись.

Проведены следующие мероприятия:

1. Ликвидировано  5 несанкционированных  свалок, стоимость мероприятия составила 3970,87 тысяч рублей:

1.1. р.п. Ильиногорск р.п. Ильиногорск, восточнее гаражного кооператива «Треугольник» объемом 1386 куб.м:

1.2. г. Володарск, ул. Мичурина, в районе бывшего гаражного кооператива «Мичуринец» 3 объемом 320 куб.м;

1.3. г. Володарск, ул. Мичурина, в районе бывшего гаражного кооператива «Мичуринец, участок 2 объемом 320 куб.м;

1.4. р.п. Ильиногорск, восточнее кооператива «Елочка» объемом 400 куб.м;

1.5. р.п. Ильиногорск,  в районе СНТ «Ильиногорец» объемом 450 куб.м

2. Создание (обустройство) контейнерных площадок:

Обустроена 1 контейнерная площадка в р.п. Решетиха

3. Приобретение контейнеров и (или) бункеров.

   Закуплены:

- контейнеры объемом 1,1 куб.м в количестве 120 штук для накопления твердых коммунальных отходов для замены  вышедших из эксплуатации на сумму 1 423, 34 тыс.рублей. Контейнеры приобретены для территориальных отделов: Новосмолинский  - 12 шт., Красная Горка - 4 шт., Смолино -10 шт., Центральный - 10; Решетиха - 8 шт.; г. Володарск -34 шт.,  Мулино – 9 шт., Ильино – 17, р.п. Ильиногорск - 8 шт., р.п. Юганец - 8 шт.

- бункеры  в количестве 57 шт. для накопления крупногабаритных отходов на сумму  4 620,00 рублей для территориальных отделов: Фролищи - 5 шт., пос. Ильино - 9 шт., Центральный - 1 шт., Мулино - 3 шт., г. Володарск - 13 шт.; Красная Горка - 2 шт.; Смолино - 1шт.;  Юганец - 2 шт.; Ильиногорск - 3 шт., Решетиха - 11 шт.; Золино -7  шт.


- выделены денежные средства муниципальным учреждениям в размере 41,97 тысяч рублей на приобретение  контейнеров объемом 1,1 куб.м в количестве 2 шт. 

4. Организация мероприятий по проведению экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия).

В целях привлечения внимания организаций, учреждений, жителей к вопросам формирования экологической культуры, повышения информированности среди населения о развитии системы обращения с опасными отходами, к вопросам раздельного сбора отходов на территории района проведены мероприятия:

4.1.  По очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" в местах массового отдыха населения: на р. Осовец (в районе ДК им. Луначарского  пос. Решетиха, координатор МАУК «Диалог»); оз. Инженерное (пос. Центральный, координатор МБОУ СШ № 5, волонтеры, территориальный отдел Центральный); озера Светлые (пос. Центральный-Фролищи, координатор МБОУ СШ № 5, волонтеры); затон «Сеймовский» (г. Володарск, МБОУ СШ № 1); оз. Чинарик (пос. Мулино, координатор  МЦД Мулино и территориальный отдел Мулино). В мероприятии приняло участие более 200 чел., протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов  составило 10 км. 

4.2. В весенний период  проведена Акция  в рамках ежегодного всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», охват населения составил около 1000 человек. Мероприятия прошли во всех населенных пунктах Володарского муниципального округа.

         4.3. Проведена Акция «Собирай раздельно», которая включает в себя акцию по сбору крышечек от ПЭТ бутылок.

В Акции приняли участие дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культуры. В ходе проведения акции собрано 1320  кг крышечек. В акции приняло участие около 4500 человек.  Победители акции награждены подарочными сертификатами, дипломами. Из бюджета муниципального округа на награждение выделено 45,0 тысяч рублей.

4.4 Володарский муниципальный округ принял участие во Всероссийском Эко-Марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Zдай бумагу – помоги СВОим».  Передано на переработку 4490  кг.

5. В рамках проведения мероприятий G1 Федеральный проект «Чистая страна» - ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среды – рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г. Володарск, ул. Больничная» завершается биологический этап.

Оценка  эффективности муниципальной программы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	N  №№
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план 

<**>
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе»

	1.1.
	Доля ликвидированных свалок от общего количества, выявленных свалок и объектов размещения отходов
	%
	25
	100
	100
	

	1.2.
	Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества площадок в населенных пунктах
	%
	6,98
	0,32
	0,32
	

	1.3.
	Рекультивация земельного участка в границах городов
	ед.
	1
	0
	0
	

	1.4.
	Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды
	%
	13,98
	11,89
	11,89
	

	1.5.
	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов
	ед.
	2
	5
	5
	

	1.6.
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	шт.
	146
	177
	177
	

	1.7.
	Приобретено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	шт.
	0
	0
	0
	

	1.8.
	Создано (обустроено) контейнерных площадок
	шт.
	22
	1
	1
	

	1.9.
	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (мероприятие п. G1)
	ед.
	0
	0
	0
	

	1.10
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов (мероприятие п. G1)
	тыс.чел.
	9,875
	0
	0
	


Исходя из проведенных мероприятий, освоенных денежных средств, достижения индикаторных показателей,   программу «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном районе» считать исполненной. 

Начальник управления ЖКХ

и дорожной деятельности

     


  
         С.А.Храмошкин

